Conclusie

Na de afronding van het project en de daadwerkelijke validatie van aanbevelingen met gebruikers is gebleken dat het systeem lijkt te presteren zoals verwacht. De data die wordt gesuggereerd past in het grootste gedeelte van de gevallen in het straatje van de gebruiker en scoort consequent beter dan de aanbevelingen van YouTube of de algemene recommendaties. Het eindproduct kan dan ook met een gerust hard geslaagd genoemd worden.

Ook over het proces zijn de meningen positief. Hoewel er in de eerste sprints wat vertraging ontstond, bleek deze prima in te halen te zijn in de opvolgende sprints. De vertraging ontstond door in de eerste sprint direct een sterk framework neer te zetten. Dit kostte meer tijd dan gepland, maar zorgde ervoor dat het vervolgens eenvoudig was deze functionaliteit uit te breiden. Dit is een bewuste keuze geweest, die er echter wel toe leidde dat er in sprint nummer twee minder is bereikt dan oorspronkelijk gepland.

Voorts was binnen de groep de communicatie van een hoog niveau. Binnen de groepsdynamiek zijn geen problemen opgetreden, iedereen kon goed samenwerken. Deze soepele samenwerking vergrootte weer de kansen op een succesvol eindproduct. Tevens is de groep opgebouwd uit verschillende typen persoonlijkheden; groot voordeel hiervan was dat er vaak op een goed niveau een discussie plaatsvond over de functionaliteiten, waardoor iedereen werd gedwongen consequent goed werk af te leveren.

Problemen traden er echter ook af en toe op. Zo werd niet alle data goed opgeslagen en is een gedeelte van de databaseopbouw halverwege het project veranderd door voortschrijdend inzicht. Het is vanzelfsprekend dat hier extra, niet ingeplande, tijd in is gaan zitten.

Tenslotte rest er niets anders dan alle deelnemers aan dit project te bedanken voor hun inzet. Docenten blahb bbabaf